Protokoll

Datum: 7/5 2021

Nr:10

Närvarande:

Amanda Styff Moa Berglund Izabell Arvidsson

Kerstin Wadman Noa Tholén Lisa Samuelsson

Sekreterare: Izabell

Förra mötet:

Dagens möte:

* Marcus kunde inte närvara på dagens möte på grund av jobb.
* Gruppen gick igenom de pull request som fanns på GitHub. Detta gjordes innan kunden gick med i mötet så att en hel version av applikationen kunde visas.
* En demonstration gjordes för kunden. Hur lägenheter läggs på förstasidan var något kunden kommenterade på då lägenheten antingen läggs längst ner eller längst upp.
* Gruppen visade även för kunden de user stories som är kvar och bad om hens åsikt angående prioritering. Kunden tyckte att gruppen skulle fokusera på funktionalitet en sprint för att sedan tänka på designen, detta höll gruppen med om.
* Gruppen gick sedan igenom KPI:erna; fyllde i brun down chart och gick igenom Niko-niko. Gruppen märkte att velocity angående user stories har ökat för varje sprint.
* Gruppen kände att det gick snabbt och smidigt angående de user stories som blev valda i början av sprinten, så gruppen valde att jobba på fem extra user stories.
* Gruppen diskuterade även hur det tekniska dokumentationen ska se ut.
* Gruppreflektionen diskuterades och tankar kring ämnena skrevs ner. Scrum master ska sedan skriva rent och skicka in.

Till nästa möte:

Deadlines:

* Individuellreflektion
* Gruppreflektion

Frågor till handledaren:

* -