Protokoll

Datum: 23/4 2021

Nr:5

Närvarande:

Amanda Styff Moa Berglund Izabell Arvidsson

Kerstin Wadman Noa Tholén Lisa Samuelsson

Marcus Randevik

Sekreterare: Izabell

Förra mötet:

* User storyn som Kerstin, Lisa och Noa jobbat på kom på tal. Det diskuterades om antal poäng för user storyn kändes logiskt, då backend måste skapas för att kunna spara annonsen som skapas.

Dagens möte:

* Moa deltog i början av mötet men var tvungen att lämna tidigare p.g.a. jobb.
* Pull requests för alla user stories godkändes.
* Lisa, gruppens kund, deltog under första delen av mötet.
* De user stories som arbetats på under denna sprint visades upp för Lisa.
* Gruppen och deras kund diskuterade vad som är viktigast, design eller funktionalitet. Kunden tyckte då att funktionalitet hade en högre prioritet.
* Gruppen gick igenom nästa sprint med kunden så att hon kan få en översikt av vad hon kan förvänta sig tills nästa möte.
* User storyn ”Filtrering” ändrades under denna sprint då kunden tyckte att det var viktigare att kunna filtrera efter antal rum i stället för max hyra.
* Gruppreflektionen diskuterades.
* Gruppen gick igenom KPI Niko-Niko.

Till nästa möte:

* -

Deadlines:

* Gruppreflektion
* Individuellreflektion

Frågor till handledaren:

* -Vad är ”technical documentation”? JavaDoc? Domain model?
* -När ska gruppreflektionen in? Är det på torsdagen eller fredagen med tanke på vad det stod på förra veckans gruppreflektion?