Protokoll

Datum: 29/4 2021

Nr:8

Närvarande:

Amanda Styff Moa Berglund Izabell Arvidsson

Kerstin Wadman Noa Tholén Lisa Samuelsson

Marcus Randevik

Sekreterare: Izabell

Förra mötet:

Dagens möte:

* Gruppen valde att diskutera ”Customer Value and Scope” och ”Social Contract and Effort”.
* Merge-konflikter och koden angående ”apartment”-klassen diskuterades. Det pratades om att göra två olika ”apartments” och sedan en ”ad”-klass som använder dessa två.
* Gruppen gick igenom Niko-niko kalendern för att kolla hur alla mår och känner för projektet. Gruppen gick även igenom ”burn down chart” för att hålla koll på hur det går för projektet angående user stories.
* Lisa, kunde, gick med i mötet för att kolla hur det går för projektet. Kunden tyckte att det såg bra ut. Område angående annons diskuterades med kunden, och det bestämdes att adressen är viktigare än område så man själv kan kolla upp vart en adress ligger.
* Prioriteringslistan ändrades med hjälp av kunden. ”Område” user storyn flyttades ner och ”kontaktinfo” user storyn fick en högre prioritering.
* Gruppen reflekterade över design och en tillhörande user story angående chatten och kontaktinfo.

Till nästa möte:

* Merge-konflikten ska vara fixad tills måndagsmötet så att man lätt kan påbörja en ny sprint.

Deadlines:

* Individuellreflektion
* Gruppreflektion

Frågor till handledaren:

* -